## Slide 1
Run for the bachelor
Projektstrukturplan
  Ideenfindung (Brainstorming)
  Rohkonzept
  Strukturierung der Spielkomponenten
  Projektstrukturplan
  Projektablaufplan
  Rollenverteilung
  Recherche
  Eigenständiges Lernen
Planung
Durchführung
Testen
Dokumentation
1
2
3
4
Projektabschluss
  Vorbereitung auf Pitch
  Feedback
  Abgeschlossene Meilensteine und Tipps für die Zukunft
  Wrap-up
  Going Live
  Frontend:
  Visuelles Design (UI & UX)
  Sounddesign
  Charakterdesign
  Leveldesign
  Menüdesign
  Backend:
  Prozesse
  Funktionalitäten
  Fähigkeiten
  Speicherverwaltung (Cache)
  Prüfung auf:
  Funktionalität
  Kompatibilität
  Benutzerfreundlichkeit
  Fehleranfälligkeit
  Pitch-Slide
  Lizenzdatei
  README-Datei
  Datenschutz
  Impressum
5

## Slide 2
MILESTONES
Run for the bachelor - alt
Projektstrukturplan
Shopping
Mehrere Leben Ingame
Ducken
Milestone 4
Milestone 3
Milestone 2
Milestone 1
Milestone 0
Credit Points (30CP/Level)
    Gegner getötet
Hinzufügen von Fähigkeiten
MILESTONE 4
Sechs Level :
Level haben eine fixe Reihenfolge
Schwierigkeit steigt mit jedem Level
MILESTONE 3
Credit Points (30CP/Level)
 Abhängig von: CP eingesammelt
Hinzufügen von Items
Zwei Level
Doppelsprung
Bewegende Hindernisse (Plattformen, NPCs)
Credit Points (30CP/Level)
MILESTONE 2
 Abhängig von: Geschwindigkeit
Ggf. Storytelling pro Level
Grafische Inhalte für beide Level komplett
Charakterbewegung links & rechts
Feste Hindernisse (Boden, schwebend)
MILESTONE 1
Zwei Charaktere (ohne shopping)
Springen (mit Animation)
Themenbezogener Hintergrund/Boden
Funktionales Menü
Nur ein Level
Start / Ziel festlegen
MILESTONE 0
Feste Hindernisse (nur Boden)
Tod durch gegen Hindernisse laufen
Philip Härtel
Alexander Kaluza
Erdem Aksoy
Dustin Boehlke
André Bosbach

## Slide 3
MILESTONES
Run for the bachelor - neu
Projektstrukturplan
Storytelling pro Level (Speechbubbles)
Dozentenanimation
Level 1 – 3 (Fertigstellung)
Game-Trailer
Milestone 4
Milestone 3
Milestone 2
Milestone 1
Milestone 0
Bewegende Plattformen
    Checkpoints
    Lizenzen
    Datenschutz & Impressum
MILESTONE 4
Drei Level:
Level haben eine fixe Reihenfolge
Schwierigkeit steigt mit
jedem Level (bedingt durch Ausrichtung der Hindernisse)
Design von Milestone 3
Design Dozenten (mit Animationen)
MILESTONE 3
Credit Points (60CP/Level)
45 CP durch Bewegung
15 CP durch Coins
Hinzufügen von Collectables
Mehr Collectables = Bessere Note
Schwebende Plattformen
4 weitere Charaktere
    Buttons (Design + Funktionalität)
    Loading Screen
Level 1 (Fertigstellung)
Level 2 (Prototyp)
Credit Points (Prototyp, nur durch Charakter-Bewegung)
Weitere Menüfunktionalitäten
2 eigene Charaktere (inklusive Animationen)
Ggf. Storytelling pro Level
Doppelsprung
Bewegende Hindernisse (Plattformen, NPCs)
MILESTONE 2
Charakterbewegung links & rechts (mit Testsprites)
Feste Hindernisse (Boden, schwebend)
Start / Ziel festlegen
MILESTONE 1
Zwei Charaktere auswählbar (ohne shopping)
Springen (mit Animation)
Themenbezogener Hintergrund/Boden (Level 1 Prototyp)
Funktionales Menü (Prototyp)
Nur ein Level (Prototyp)
Feste Hindernisse (Prototyp)
MILESTONE 0
Tod durch gegen Hindernisse laufen (Kollisionscheck)
Start / Ziel festlegen
Philip Härtel
Alexander Kaluza
Erdem Aksoy
Dustin Boehlke
André Bosbach
Ingame HUD
Lebensanzeige
CP Anzeige
Menübutton (Open & Close)
3 Fenster (Menü,
Gameover, Finish)
Grafische Inhalte (Hindernisse)
Testmusik mit Mute/Play Button
    ReadMe
    Projektstrukturplan
    Pitchslide
    Mehrere Leben Ingame (3 pro Level)
Shopping
Ducken
    Gegner getötet
Hinzufügen von
Fähigkeiten